### Анализ и приоритизация рисков
Приоритет	Условие	Последствия	Вероятность	Угроза	Ожидаемая / величина
1	Не хватит квалификации персонала	Система не будет удовлетворять требованиям	25%	7	3
2	Потратим много времени на начальных этапах	Останется меньше времени на последующие этапы	75%	5	2,7
4	Наличие ошибок в системе	Потеря прибыли	80%	5	2,1
5	Заказчик изменит требования	Придётся менять концепцию проекта	30%	6	2
6	Не успеем уложиться в срок	Потеря прибыли	40%	3	1,5
7	Перераспределение обязанностей	Больше задач у каждого участника команды	10%	1	0,8
8	Не соответствие системным требованиям	Заказчик не сможет пользоваться программой	35%	10	0,8
9	Отключение электричества	Сбой работы, сдвиг сроков, возможна потеря несохраненной работы	5%	2	0,1
10	Отключение доступа в интернет	Сбой работы, сдвиг сроков	15%	3	0,1

## Анализ рисков

Приоритет	Условие	Последствия	Вероятность	Угроза	Ожидаемая величина	Предотвращение	Реагирование	Триггер	Ответственный
1	Не хватит квалификации персонала	Система не будет удовлетворять требованиям	25%	7	3	На начальном этапе изучить требования заказчика, если не сможем их удовлетворить, взять другой проект	Обсудить с заказчиком альтернативные варианты системы или взять другой проект и выполнить его в сжатые сроки.	Члены команды не справляются с заданиями	Менеджер Чебыкин М.А.
.2	Потратим много времени на начальных этапах	Останется меньше времени на последующие этапы	75%	5	2,7	Контролировать сроки	Увеличить / время работы.	Не соответствие календарному плану	Менеджер Чебыкин М.А.
4	Наличие ошибок в системе	Потеря прибыли	80%	5	2,1	Разработать план тестирования и придерживаться его	Устранить ошибки по возможности.	Система некорректно возвращает результат действия	Тестировщик Зарецких С.П., программист Соколов М.В.
5	Заказчик изменит требования	Придется менять концепцию проекта	30%	6	2	Детально обговорить все требование перед разработкой	Оценка возможности внести предлагаемые изменения, поиск компромисса.	Заказчик просит внести в систему доработки, не обозначенные в концепции	Бизнес аналитик Захарова Д.С.
6	Не успеем уложиться в срок	Потеря прибыли	40%	3	1,5	Контролировать сроки	Увеличить время работы над проектом, постараться сделать максимум. И анализировать причины.	Не соответствие календарному плану	Менеджер Чебыкин М.А.
7	Перераспределение обязанностей	Больше задач у каждого участника команды	10%	1	0,8	Выполнять задачи в соответствии с календарным графиком, грамотно распределять задачи	Увеличение времени работы для каждого участника команды	Один из членов команды не выполнил свою задачу или один из членов команды заболел и не может выполнять свои задачи	Менеджер Чебыкин М.А.
8	Не соответствие системным требованиям	Заказчик не сможет пользоваться программой	35%	10	0,8	Разработка в соответствии с требованиями, контроль.	Модернизация системы.	Не удается внедрить систему	Релиз менеджер Кириленко А.Г.
9	Отключение электричества	Сбой работы, сдвиг сроков, возможна потеря несохраненной работы	5%	2	0,1	Резервный блок питания	Поиск источника электричества	Объявление об отключении, погодные условия	Все
10	Отключение доступа в интернет	Сбой работы, сдвиг сроков	15%	3	0,1	Несколько точек доступа	Поиск точки доступа в интернет	Не своевременная оплата, проблемы у провайдера	Все
11	Государство включает автономный интернет	Прекращение работы с иностранными клиентами	1%	2	0,1	Иммигрировать	Поиск точки доступа в интернет	Невозможность полного функционирования	Захарова Д.
12	Заказчик обанкротится	Не оплатит работу	10%	10	0,8	Работать по предоплат	Искать других спонсоров	Нет бюджета, проблемы у заказчика	Чебыкин М.
13	Сетевые атаки	Приостановление работы, время уходит на восстановление	2%	5	0,3	Внедрение системы безопасности	Связаться с заказчиком, сообщить о возникших трудностях	Работа приостановится	Заморин Д.
14	Слив конфиденциальной информации от корпоративных сотрудников	Наш проект может быть украден	50%	10	0,8	Тимбилдинг, достойная оплата труда	Искать предателя, провести беседу — наложить штраф	Потеряем прибыль	Чебыкин М.

q#%Y6VFwj
sonya.sosy@bk.ru